Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |
| --- | --- |
| Proyecto | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |

Información de la reunión:

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 08/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 (Hito 2: Persistencia PostgreSQL 3NF, JWT y Agenda Adaptativa) |
| Personas convocadas a la reunión | Diego daile , jose delgado y Alberto maulen |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Daile, Alberto Maulén, José Delgado |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Normalización Relacional 3NF: Implementación limpia del DDL en PostgreSQL con claves foráneas, borrado en cascada e integridad referencial sin redundancia de datos. - Flujo de Seguridad JWT: Correcta protección de endpoints en DRF y almacenamiento seguro de tokens mediante SecureStore en la app móvil. - Prototipado UI/UX en Miro: Validación oportuna de wireframes de alta fidelidad, lo que agilizó la maquetación de vistas clave en el cliente React Native. | - Ajuste Fino del Algoritmo de Riego: Complejidad algorítmica superior a la prevista al cruzar los coeficientes de evaporación hídrica con los parámetros de exposición solar. - Expiración de Tokens en Pruebas: Fallos intermitentes en la renovación automática de sesión durante pruebas de integración por descalce de tiempos de vida UTC. - Población Inicial de Datos (Fixtures): Demoras en el cargado de datos semilla del catálogo botánico base para realizar pruebas relacionales. | - Spikes Técnicos para Algoritmos Complejos: Ejecutar pruebas de concepto rápidas con datos sintéticos sobre el procesamiento de histogramas de luz y evaporación antes de acoplarlos al motor de IA en el Sprint 3. - Estandarización Estricta UTC e Interceptores: Forzar el formato ISO-8601 UTC en todas las respuestas JSON de Django REST Framework y configurar interceptores de Axios en React Native para refrescar automáticamente el token JWT ante códigos HTTP 401. - Automatización de Management Commands / Seeders: Desarrollar un comando automatizado en Django (python manage.py seed_botanica) para poblar instantáneamente los entornos de prueba con las 20 especies vegetales base del proyecto. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.