Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |
| --- | --- |
| Proyecto | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |

Información de la reunión:

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 08/09/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 (Hito 1: Fundamentación Arquitectónica, CI/CD y Gamificación Base) |
| Personas convocadas a la reunión | Diego daile , jose delgado y Alberto maulen |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Daile, Alberto Maulén, José Delgado |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Estructuración del Backlog y Criterios Gherkin: Formalización rigurosa de las historias (HU-FLOR-001 a HU-FLOR-004) utilizando la sintaxis BDD (Dado / Cuando / Entonces). - Estimación Relativa Precisa: Elección y calibración de la historia pivote (HU-FLOR-001) mediante Planning Poker, logrando consensuar la complejidad arquitectónica del proyecto en 16PH. | - Confusión Inicial de Estados: Incertidumbre al diferenciar entre "Completado" en fase de definición técnica (documentación lista) versus "Completado" en fase de desarrollo (código probado en producción). - Discrepancias en Estimación de Gamificación: Divergencias iniciales en la puntuación de la HU-FLOR-004 (8PH) por dudas respecto a la complejidad de las transacciones de rachas y el motor de estados finitos (FSM) de la mascota Espina. | - Estandarización del Definition of Done (DoD): Acordar criterios estrictos de aceptación, calidad de código y revisión por pares (Pull Requests) en Django REST Framework y React Native antes del Sprint 2. - Ejecución de Spikes Técnicos: Realizar pruebas de concepto rápidas sobre el diseño del modelo relacional en PostgreSQL 3NF previo a su implementación en la agenda adaptativa de riego. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.