Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |
| --- | --- |
| Proyecto | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |

Información de la reunión:

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha Proyectada | 09/11/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 5 (Hito 5: QA Automatizado, Despliegue Cloud y APK MVP) |
| Personas convocadas a la reunión | Diego daile , jose delgado y Alberto maulen |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Daile, Alberto Maulén, José Delgado |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Aseguramiento de Calidad Certificado (PyTest $> 80\%$): Cobertura de código sin fallas en suites de integración y cumplimiento del SLA (<3s) (HU-FLOR-016). - Despliegue Cloud en Producción: Operatividad continua del backend en PaaS Render acoplado a Supabase PostgreSQL 3NF (HU-FLOR-017). - Compilación de Ejecutable APK MVP: Generación exitosa de FloraApp-v1.0.apk mediante EAS Build (Expo) y validación de pruebas en dispositivos Android físicos. | - Latencia por Inactividad en Cloud (Cold Starts): Tiempo de espera inicial en la primera petición tras períodos de inactividad del servidor en Render. - Tamaño del Paquete APK: El empaquetado inicial superó los 40MB debido a assets gráficos no optimizados. | - Latencia por Inactividad en Cloud (Cold Starts): Tiempo de espera inicial en la primera petición tras períodos de inactividad del servidor en Render. - Tamaño del Paquete APK: El empaquetado inicial superó los 40MB debido a assets gráficos no optimizados. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.