Validando Sprint 1

“Flora”

[Flora]

Fecha:[10/10/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 08/09/2026 | Registro del avance preliminar del Product Backlog. | Alberto Maulen |
| 2.0 | 08/09/2026 | Consolidación de la plantilla estandarizada para la gestión del Product Backlog | Diego Daile |
| 2.5 | 09/09/2026 | Actualización de la Pila de Producto con estimación cuantitativa de esfuerzo en Puntos de Historia (PH) y priorización de épicas | Jose Delgado |
| 3.0 | 23/09/2026 | Depuración técnica del Product Backlog. Estandarización de la nomenclatura de codificación (HU-FLOR-XXX), acotación del alcance crítico para el Sprint 1, e integración de arquitectura de resiliencia y persistencia offline (SQLite Cache y Manual Fallback) | Jose Delgado |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 004 D |
| Proyecto (Nombre) | Flora |
| Fecha de Inicio | 08/09/2026 |
| Fecha de Término | 10/10/2026 |
| Patrocinador principal | Viveros en melipilla Jardin las acacias |
| Docente | Juan hernandez |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 21.378.888-4 | Jose delgado | jos.delgado@duocuc.cl |
| 21.824.048-8 | Alberto Jesus Maulen Loyola | al.maulen@duocuc.c |
| 21.743.504-8 | Diego Daile Alvarez | di.daile@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU-FLOR-001 | H1-T1: Configuración de Django REST Framework, modelo de usuario extendido y endpoints JWT. | 5 hrs | Diego Daile | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 hrs | A |
| HU-FLOR-001 | H1-T2: Construcción de pantallas de Login/Registro e integración de almacenamiento seguro de tokens en el cliente móvil. | 4 hrs | Alberto Maulén | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 hrs | A |
| HU-FLOR-001 | H1-T3: Implementación de pruebas unitarias de autenticación JWT y verificación de la persistencia de sesión. | 3 hrs | Jose Delgado | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 hrs | A |
| HU-FLOR-002 | H2-T1: Formalización de requerimientos funcionales, no funcionales (SLA <3s, $99.5\%$ disponib.) y atributos de calidad. | 5 hrs | Diego Daile | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 hrs | A |
| HU-FLOR-002 | H2-T2: Construcción de la Matriz de Trazabilidad de Requerimientos y refinamiento de historias del Product Backlog. | 5 hrs | Jose Delgado | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 hrs | A |
| HU-FLOR-003 | H3-T1: Estandarización de DTOs, estructuras de error unificadas y contratos JSON para endpoints RESTful. | 4 hrs | Diego Daile | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 hrs | A |
| HU-FLOR-003 | H3-T2: Configuración de Swagger / OpenAPI 3.0 para la documentación interactiva y pruebas de API REST. | 5 hrs | Jose Delgado | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 hrs | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-FLOR-001 | Arquitectura Base y Especificación API: | 3 PH | Alta |
| HU-FLOR-006 | Como un usuario urbano, necesito que el sistema cuente con una arquitectura cliente-servidor desacoplada, con la finalidad de asegurar la escalabilidad del catálogo de plantas y la comunicación via API REST. | 5 PH | Alta (Sprint 1 - Resiliencia) |
| HU-FLOR-002 | Especificación y Product Backlog: | 2 PH | Alta |
|  | Como un desarrollador del equipo, necesito formalizar los requerimientos funcionales, no funcionales y la matriz de trazabilidad, con la finalidad de priorizar el valor del negocio en el Product Backlog. |  |  |
| HU-FLOR-003 | Contrato de API RESTful: Como un desarrollador de software, necesito definir los contratos de endpoints e interfaces JSON, con la finalidad de permitir el trabajo en paralelo entre backend y frontend móvil. | 3 PH | Alta |
| HU-FLOR-004 | Mascota Virtual y Rachas: Como un usuario propenso al olvido de rutinas, necesito alimentar a una mascota virtual evolutiva al registrar mis riegos, con la finalidad de afianzar hábitos de cuidado y evitar el abandono de mis plantas. | 8 PH | Alta |