Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |
| --- | --- |
| Proyecto | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |

Información de la reunión:

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha | 06/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 (Hito 3: Inteligencia Artificial, Luminosidad y Resiliencia) |
| Personas convocadas a la reunión | Diego daile , jose delgado y Alberto maulen |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Daile, Alberto Maulén, José Delgado |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Orquestación Exitosas de IA: Integración fluida con la API de Pl@ntNet orquestada desde Django REST, logrando clasificaciones taxonómicas con latencia promedio de 2.1s (<3s SLA). - Mecanismo de Resiliencia (Fallback Manual): Activación automática e imperceptible del cuestionario botánico asistido ante simulación de fallas de red o timeouts HTTP (>3s). - Procesamiento Fotométrico de Luz: Implementación matemática precisa de histogramas de luminosidad ambiental con OpenCV/Pillow. | - Peso de Payloads de Imagen: Envío inicial de fotografías sin comprimir desde el dispositivo móvil, elevando la latencia en redes 3G/4G a más de 4.5s. - Complejidad del Árbol de Inferencia: Dificultad para mapear la matriz de diagnósticos foliares en la capa lógica sin saturar los condicionales de backend. - Pico de Carga de Trabajo (Sprint Peak): Concentración del mayor esfuerzo técnico del proyecto (23PH), lo que requirió jornadas extenuantes de programación en pareja (pair programming). | - Compresión Mandatoria en Cliente: Implementar módulo de compresión de imagen previa al envío en React Native (formato JPEG <1MB). - Modularización de Esquema SQLite: Diseñar esquemas SQLite limpios para la arquitectura Offline-First del Sprint 4. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.