Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |
| --- | --- |
| Proyecto | F.L.O.R.A. (Full Leaf Optimization & Resource Adaptation) |

Información de la reunión:

| Lugar | Discord |
| --- | --- |
| Fecha Proyectada | 20/10/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 4 (Hito 4: Persistencia Offline SQLite, Catálogo y Notificaciones Push) |
| Personas convocadas a la reunión | Diego daile , jose delgado y Alberto maulen |
| Personas que asistieron a la reunión | Diego Daile, Alberto Maulén, José Delgado |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Arquitectura Offline-First Operativa: Caché local eficiente con SQLite (expo-sqlite), permitiendo consultar tareas y confirmar riegos sin conexión a Internet (HU-FLOR-013). - Cola de Sincronización Transaccional (Sync Queue): Detección automática de red con NetInfo y procesamiento en lote (Batch Sync) sin pérdida de datos. - Notificaciones Push Nativas: Configuración confiable de expo-notifications para alertar riegos en segundo plano (HU-FLOR-015). | - Conflictos de Marcas de Tiempo (Timestamps): Descalce de horas entre eventos registrados sin conexión en zona horaria local y la base de datos central en UTC. - Consumo de Batería por Polling: Frecuencia excesiva de verificación en segundo plano sobre el estado de la red celular.. | - Estandarización UTC Absoluta: Forzar el formateo ISO-8601 UTC en SQLite local y endpoints de sincronización del backend. - Suscripción por Eventos Pasivos de Red: Reemplazar las verificaciones por intervalos de tiempo por escuchadores (listeners) pasivos en NetInfo |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.