}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombres estudiantes | Jose Delgado ,Diego Daile Alvarez y Alberto Jesus Maulen Loyola |
| --- | --- |
| Rut | 21.378.888-4 , 21.824.048-8 y 21.743.504-8 |
| Carrera | Ingenieria en informatica |
| Sede | Melipilla |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Flora (F.L.O.R.A. - Flora Living Organism Recognition Assistant) |
| --- | --- |
| Abstract | Español El proyecto F.L.O.R.A. (Flora Living Organism Recognition Assistant) consiste en el desarrollo de una aplicación móvil híbrida orientada a mitigar la alta tasa de mortalidad de plantas domésticas generada por el desconocimiento botánico y la falta de constancia en los cuidados. La propuesta integra algoritmos de Inteligencia Artificial y Visión por Computador para la identificación de especímenes (plantas o semillas) y la evaluación paramétrica del entorno físico (niveles de luz y ubicación). A partir de este diagnóstico, la plataforma genera agendas de riego personalizadas y estimaciones de factibilidad de vida, apoyándose en un sistema de ludificación guiado por una mascota virtual evolutiva y un contador de rachas para consolidar hábitos duraderos. El presente documento fundamenta la relevancia del sistema, su alineación con las competencias e indicadores del perfil de egreso en Ingeniería Informática, los intereses del profesional y la factibilidad técnica de su ejecución académica. English The F.L.O.R.A. (Flora Living Organism Recognition Assistant) project focuses on developing a hybrid mobile application designed to reduce domestic plant mortality caused by a lack of botanical knowledge and inconsistent care habits. The solution integrates Artificial Intelligence and Computer Vision algorithms for species and seed identification, alongside a parametric analysis of the physical environment, such as light exposure and location. Based on this assessment, the platform generates personalized watering schedules and life feasibility metrics, driven by a gamification engine with an evolving virtual pet and streak tracking to foster long-term habits. This document demonstrates the technical relevance of the system, its direct alignment with the computer engineering graduate competencies, personal professional interests, and its academic implementation feasibility. . |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software Móvil y Multiplataforma: Implementación de la aplicación nativa/híbrida orientada al usuario final. - Integración de Inteligencia Artificial y Visión por Computador: Procesamiento de imágenes para el reconocimiento botánico y evaluación del entorno. - Diseño de Experiencia de Usuario (UI/UX) y Sistemas Interactivos: Diseño de interfaces intuitivas y dinámicas de gamificación. . |
| Competencias | Para la ejecución del proyecto F.L.O.R.A., se pondrán en práctica e integrarán las siguientes competencias clave correspondientes al perfil de egreso: - Arquitectura y Diseño de Software: Diseñar y modelar la estructura del sistema móvil/cloud utilizando patrones de arquitectura eficientes (como Microservicios o Cliente-Servidor), asegurando la separación de capas, la escalabilidad de la plataforma y el correcto consumo de servicios web. - Desarrollo de Soluciones Móviles y Multiplataforma: Programar e implementar la interfaz y lógica de negocio de la aplicación para dispositivos móviles, gestionando el ciclo de vida de la aplicación, el almacenamiento local y la sincronización de datos en tiempo real. - Integración de Tecnologías Emergentes (IA): Seleccionar, consumir e integrar modelos de Machine Learning y algoritmos mediante APIs para el reconocimiento de especies de plantas y el procesamiento de imágenes del entorno físico. - Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UI/UX): Aplicar principios de diseño centrado en el usuario e ingeniería del comportamiento para construir interfaces intuitivas, atractivas e incorporar dinámicas de gamificación (sistema de rachas y mascota virtual) que impulsen la retención y el cambio de hábitos. - Gestión de Proyectos Informáticos y Aseguramiento de la Calidad: Planificar, estimar y supervisar el desarrollo del software utilizando metodologías ágiles (Scrum/Kanban), aplicando pruebas unitarias e integrales para garantizar la entrega de un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional en los plazos establecidos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | 1. Elección del Tema y Relevancia para la Ingeniería Informática El proyecto F.L.O.R.A. (Flora Living Organism Recognition Assistant) fue seleccionado para abordar una problemática cotidiana extendida: la alta tasa de mortalidad de plantas domésticas causada por el desconocimiento de las necesidades botánicas específicas y la falta de constancia en los cuidados rutinarios. Desde la perspectiva de la Ingeniería Informática, este tema es altamente relevante porque exige diseñar e integrar una solución End-to-End que combina tecnologías de vanguardia demandadas por la industria: - Inteligencia Artificial Aplicada: Integración de algoritmos de Visión por Computador para la clasificación de imágenes y análisis cualitativo del entorno (medición de luz y espacio) con bajas latencias de respuesta (< 3 segundos). - Arquitectura de Software Escalable: Desarrollo de un backend robusto en Python/Django consumiendo microservicios en la nube y gestionando modelos de datos relacionales y no relacionales. - Ingeniería de Software del Comportamiento (Behavioral Software Engineering): Implementación de dinámicas de ludificación (mascota virtual evolutiva y sistema de rachas) para resolver el problema crítico de deserción de usuarios (churn rate) y asegurar la adherencia a la aplicación. 2. Contexto y Ubicación de la Problemática La problemática se ubica en los entornos urbanos y residenciales domésticos (departamentos y viviendas en zonas metropolitanas, como la Región Metropolitana en Chile). Este entorno se caracteriza por: - Espacios físicos limitados y luz heterogénea: Departamentos u hogares urbanos donde la exposición solar varía drásticamente según la orientación de ventanas o balcones. - Estilos de vida acelerados: Rutinas laborales o académicas de alta exigencia que dificultan el seguimiento manual de calendarios de riego o mantención. - Falta de espacios verdes naturales: Alta densidad urbana donde la tenencia de flora doméstica representa la principal conexión de los habitantes con la naturaleza. 3. Población Impactada (Público Objetivo) El proyecto impacta de manera directa a: - Jóvenes adultos y profesionales (20 a 45 años): Habitantes de zonas urbanas que buscan integrar vegetación en sus hogares para mejorar su bienestar, pero disponen de tiempo limitado y carecen de formación botánica previa. - Entusiastas y principiantes del cuidado vegetal: Usuarios de soluciones móviles que requieren un diagnóstico automatizado e intuitivo en lugar de guías de jardinería complejas. - Comunidad digital de usuarios: Personas permeables a dinámicas de gamificación digitales que responden positivamente al refuerzo de hábitos mediante recompensas visuales y metas continuas. 4. Aporte de Valor (Real y Simulado) para el Entorno Laboral y Social - Aporte en el Campo Laboral de la Informática: Demuestra la factibilidad de desplegar productos digitales complejos bajo un formato MVP (Producto Mínimo Viable). Aporta un modelo de arquitectura desacoplada donde la Inteligencia Artificial no actúa de forma aislada, sino como un motor que alimenta la lógica de negocio, optimiza la base de datos y personaliza la experiencia del cliente. Además, incluye mecanismos de resiliencia (fallback manual) ante fallas de red o latencia de la IA, garantizando continuidad operativa. - Aporte en el Entorno Social y Ambiental: Promueve la preservación de la biodiversidad doméstica, reduce el gasto económico derivado de la pérdida constante de plantas y fomenta la responsabilidad y consistencia del usuario a través del cuidado consciente de la flora mediante la mascota virtual. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | F.L.O.R.A. (Flora Living Organism Recognition Assistant) es una solución móvil híbrida diseñada bajo una arquitectura cliente-servidor desacoplada. Su propósito es automatizar el diagnóstico botánico doméstico y mitigar la mortalidad vegetal mediante la integración de Inteligencia Artificial y la ingeniería del comportamiento (Behavioral Software Engineering). Módulos Funcionales y Flujo Técnico - Módulo de Reconocimiento Visual (IA): Captura la imagen del espécimen (planta o semilla) y del entorno físico. Utiliza modelos de Visión por Computador (Computer Vision) consumidos mediante APIs REST para clasificar la especie y analizar parámetros ambientales como el nivel de luminosidad y espacio disponible. - Motor de Factibilidad y Agenda Adaptativa: Algoritmo backend que cruza el diagnóstico ambiental con los requerimientos biológicos de la especie. Calcula la probabilidad de supervivencia en dicho espacio y automatiza un calendario de riego que se ajusta según el entorno. - Sistema de Ludificación y Adherencia: Módulo de gamificación compuesto por una mascota virtual evolutiva cuyo estado de salud refleja la constancia del usuario. Incluye lógica de rachas (streaks) para afianzar hábitos de cuidado y reducir la tasa de abandono (churn rate). - Capa Backend y Persistencia: Infraestructura desarrollada en Python/Django responsable de la gestión de usuarios, almacenamiento en base de datos y procesamiento de notificaciones. . |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | 1. Relación del Proyecto APT con el Perfil de Egreso de la Carrera de Ingeniería en Informática El proyecto F.L.O.R.A. (Flora Living Organism Recognition Assistant) abarca el ciclo de vida completo de desarrollo de software (Software Development Life Cycle - SDLC), resolviendo la problemática de alta mortalidad vegetal urbana mediante la integración de cinco competencias del perfil de egreso: - Arquitectura y Diseño de Software: El procesamiento de imágenes por Inteligencia Artificial y la evaluación ambiental demandan cómputo intensivo. Para prevenir bloqueos o consumo excesivo de batería en los dispositivos móviles, se diseñó una arquitectura cliente-servidor desacoplada con backend en Python/Django en la nube, orquestación de APIs RESTful y persistencia en PostgreSQL. - Integración de Tecnologías Emergentes (IA): Supera el error de diagnóstico manual clasificando automáticamente especies vegetales y evaluando parámetros de luz ambiental mediante el consumo de APIs de Visión por Computador (Computer Vision), entregando un diagnóstico técnico en un tiempo objetivo de $t < 3\text{ s}$. - Desarrollo de Soluciones Móviles Multiplataforma: Responde a la necesidad de interacción directa en terreno operando en smartphones Android/iOS, con soporte de almacenamiento local en SQLite para tolerancia a la desconexión y notificaciones push de riego. - Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UI/UX y Gamificación): Modula el comportamiento del usuario mediante Behavioral Software Engineering, transformando la rutina de cuidado en una mascota virtual evolutiva integrada con un sistema de rachas (streaks) para reducir el abandono (churn rate). - Gestión de Proyectos Informáticos y QA: Garantiza la viabilidad dentro de la restricción presupuestaria de Capa Gratuita ($0) y un marco de 18 semanas bajo Scrumban, incorporando pruebas automatizadas en PyTest y un motor de resiliencia (Fallback manual asistido) ante caídas de red o latencia excesiva. 2. Matriz de Competencias e Indicadores de Calidad de la Carrera Para dar cumplimiento a los estándares definidos por la industria y la rúbrica de titulación, el proyecto F.L.O.R.A. operacionaliza las 4 competencias del perfil de egreso a través de sus respectivos indicadores de calidad ### 3. Justificación Técnica de la Arquitectura de Solución La arquitectura cliente-servidor desacoplada resulta indispensable para resolver las causas raíz de la problemática (diagnósticos erróneos y falta de hábito en el usuario) sin comprometer el rendimiento del dispositivo móvil. Sustento de Componentes en la Solución: - Capa Cliente (App Móvil Híbrida): Permite el acceso directo al hardware del dispositivo (cámara y notificaciones push). Incorpora persistencia local en SQLite para operar sin conexión y ejecuta el módulo de gamificación (mascota virtual evolutiva y rachas) para mitigar la tasa de deserción del usuario (churn rate). - Capa Servidor Cloud (Django & PostgreSQL): Procesa la lógica pesada de negocio y gestiona la integridad referencial de los datos de los usuarios, la agenda de riego adaptativa y el historial de plantas sin sobrecargar la batería ni la memoria del cliente móvil. - Servicios Externos de IA (Computer Vision): Clasifica la especie vegetal y analiza las condiciones del entorno a partir de una captura fotográfica en un tiempo máximo garantizado de $<3\text{s}$. - Mecanismo de Resiliencia (Fallback Asistido): Garantiza la continuidad operativa del sistema en caso de latencia elevada ($>3\text{s}$) o pérdida de conectividad, redirigiendo el flujo hacia un cuestionario botánico interactivo en el cliente móvil. |
| Relación con los intereses profesionales | 1. Los Intereses Profesionales del interés como profesional de la Ingeniería Informática se centra en el Desarrollo Backend Cloud, la Integración de Inteligencia Artificial Aplicada (visión por computador) y el Desarrollo Móvil Multiplataforma enfocado en la retención de usuarios mediante ingeniería del comportamiento (Gamification). 2. Aspectos Reflejados en el Proyecto F.L.O.R.A con el proyecto APT refleja de forma directa estos intereses a través de componentes técnicos concretos: - Backend y Arquitectura: Implementación de un backend desacoplado en Python/Django consumiendo bases de datos PostgreSQL en la nube. - Inteligencia Artificial: Consumo de modelos de Visión por Computador vía APIs REST para procesar imágenes de plantas y luminosidad en tiempo real. - Desarrollo Móvil y UI/UX: Programación de la aplicación híbrida e integración de un motor de juego (mascota virtual evolutiva y sistema de rachas) para asegurar la retención (churn rate). 3. Contribución al Desarrollo Profesional El desarrollo de este proyecto contribuye ali perfil laboral en los siguientes puntos: - Portafolio Técnico End-to-End: Aporta una prueba tangible para la i capacidad para diseñar, construir, desplegar y evaluar la calidad de una solución tecnológica completa. - Dominio de Resiliencia y Métricas: Entrega experiencia práctica en el manejo de latencias de IA, optimización de caché local en dispositivos móviles y creación de mecanismos de fallback. - Inserción Laboral: Fortalece el perfil técnico para postular a cargos de alta demanda como Backend Developer, Full-Stack Developer o Mobile Software Engineer.. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) de la solución F.L.O.R.A. es plenamente factible de ejecutar en el contexto académico bajo las siguientes condiciones técnicas, temporales y operacionales: - Tiempo y Carga Horaria: El proyecto se encuentra planificado para ser ejecutado durante el transcurso del semestre académico de 18 semanas (4 meses). Se complementan los hitos de seguimiento y revisión semanal con el docente con bloques de trabajo autónomo dedicados al diseño de arquitectura, programación backend en Django, desarrollo de la aplicación móvil y pruebas de calidad (QA). - Materiales y Recursos Tecnológicos ($0 USD): El proyecto no requiere financiamiento presupuestario. Los recursos requeridos consisten en un equipo de cómputo estándar con conexión a Internet, un dispositivo móvil para despliegue de pruebas y un stack tecnológico compuesto exclusivamente por herramientas de código abierto (Open Source) y servicios Cloud en capas gratuitas (Free Tier): - Software & Entorno: Python/Django, PostgreSQL, Git/GitHub, Visual Studio Code y Figma. - Infraestructura Cloud: Despliegue en servidores web y base de datos mediante Render, Supabase y Vercel bajo modelos sin costo. - Factores Externos Facilitadores: - Disponibilidad de APIs RESTful de Visión por Computador preentrenadas, lo cual evita la necesidad de realizar un entrenamiento complejo de modelos de Machine Learning desde cero y acorta los tiempos de desarrollo. - Documentación técnica abierta y soporte activo en la comunidad de desarrolladores para la integración entre Python/Django y aplicaciones móviles. - Factores Externos Dificultadores y Estrategias de Mitigación (Gestión de Riesgos): - Riesgo 1: Alta latencia de red o indisponibilidad temporal de la API externa de Inteligencia Artificial. - Estrategia de Mitigación: Implementación de un mecanismo de resiliencia (Fallback) en la aplicación móvil, el cual activa de forma automática un diagnóstico alternativo mediante un cuestionario asistido interactivo si la consulta por API supera los 3 segundos o no detecta señal de red. - Riesgo 2: Restricciones en las cuotas de peticiones de los servicios Cloud gratuitos. - Estrategia de Mitigación: Configuración de un esquema de caché y almacenamiento local (SQLite) en el dispositivo cliente para almacenar las especies ya identificadas y la lógica de la agenda de riego, reduciendo las llamadas HTTP innecesarias al servidor backend. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de software compuesto por una aplicación móvil híbrida y una arquitectura backend en Python/Django, integrando algoritmos de Inteligencia Artificial (Visión por Computador) y dinámicas de gamificación, para automatizar el diagnóstico botánico, personalizar las agendas de riego y reducir la tasa de mortalidad de plantas domésticas en entornos urbanos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la arquitectura del sistema y la experiencia de usuario (UI/UX): Modelar la estructura cliente-servidor desacoplada y la interfaz móvil intuitiva, incorporando los principios de Behavioral Software Engineering para el diseño del módulo de gamificación (mascota virtual evolutiva y sistema de rachas). - Construir la capa Backend y Persistencia de Datos: Desarrollar los servicios web en Python/Django con base de datos PostgreSQL en la nube, gestionando la lógica de negocio, autenticación de usuarios, cálculo de factibilidad de vida y programación adaptativa de notificaciones de riego. - Integrar el motor de Inteligencia Artificial y Visión por Computador: Consumir modelos de Machine Learning mediante APIs RESTful para la clasificación automatizada de especímenes (plantas y semillas) y la evaluación paramétrica del entorno físico (luminosidad y espacio) a partir de capturas fotográficas. - Desarrollar la Aplicación Móvil y Lógica de Cliente: Programar la interfaz híbrida orientada al usuario final, implementando mecanismos de resiliencia (fallback manual ante latencias) y almacenamiento en caché local (SQLite) para garantizar la disponibilidad del servicio. - Validar la Calidad y Funcionalidad del Sistema (QA): Ejecutar pruebas unitarias, de integración en APIs REST, evaluación de latencias de IA y pruebas de usabilidad con usuarios finales para garantizar un MVP estable, resiliente y de alto impacto operativo. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para la ejecución del proyecto F.L.O.R.A., se adopta la metodología ágil Scrumban, la cual combina la estructura iterativa de Scrum con la gestión visual y flexibilidad de flujo de trabajo de Kanban. Esta metodología permite entregas continuas, control dinámico del backlog y una rápida adaptación ante incidencias técnicas en la integración de Inteligencia Artificial y desarrollo móvil. El ciclo de desarrollo técnico se organiza en 5 Hitos Metodológicos distribuidos en 9 Sprints de 2 semanas (18 semanas totales del periodo académico): - Hito 1: Levantamiento de Requerimientos y Arquitectura Conceptual (Sprints 1-2 / Semanas 1-4) Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales, especificación de Historias de Usuario en el Product Backlog y definición de la arquitectura conceptual cliente-servidor desacoplada (Django REST Framework). - Hito 2: Diseño Detallado y Desarrollo Backend (Sprints 3-4 / Semanas 5-8) Modelado del Diagrama Entidad-Relación (DER) en PostgreSQL, prototipado interactivo UI/UX en jira o miro, configuración de la infraestructura backend en Python/Django y programación del motor de agenda adaptativa de riego. - Hito 3: Integración de Inteligencia Artificial y Resiliencia (Sprints 5-6 / Semanas 9-12) Consumo de APIs RESTful para modelos de Visión por Computador (clasificación vegetal y análisis de luminosidad ambiental) e implementación del mecanismo de Fallback para diagnósticos manuales asistidos. - Hito 4: Desarrollo Frontend Móvil y Gamificación (Sprints 7-8 / Semanas 13-16) Programación de la aplicación móvil híbrida, integración del módulo de ludificación (mascota virtual evolutiva y contador de rachas) y configuración de la persistencia en caché local con SQLite para operación offline. - Hito 5: Aseguramiento de la Calidad (QA), Pruebas y Despliegue (Sprint 9 / Semanas 17-18) Ejecución de pruebas unitarias con PyTest, validación de latencias de respuesta ($<3\text{ s}$), despliegue del backend en la nube (Render/Supabase), generación del ejecutable APK del MVP y cierre del repositorio GitHub para la defensa final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de Evidencia | Nombre de la Evidencia | Descripción Técnica | Justificación Técnica (Impacto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación de Arquitectura y Modelo de Datos (DER) | Diagrama de arquitectura cliente-servidor desacoplada (Django REST) y Diagrama Entidad-Relación (DER) en PostgreSQL. | Permite validar la estructura técnica del sistema, la organización de entidades (usuarios, especies, plantas, riegos) y la integridad referencial de la base de datos previo a la codificación masiva. |
| Avance | Prototipo Interactivo UI/UX | Prototipo navegable de alta fidelidad en Figma que representa el flujo completo de la app móvil (captura fotográfica, diagnósticos y pantalla de gamificación). | Demuestra el diseño centrado en el usuario (UI/UX) y la estructuración visual de la mascota evolutiva antes de implementar el código de la aplicación. |
| Avance | Repositorio Base Backend y Pruebas de API REST (Django) | Proyecto base en Python/Django con endpoints RESTful configurados y prueba de concepto del consumo de la API de Visión por Computador. | Evidencia el funcionamiento del motor lógico en la nube y permite validar la comunicación con los servicios de Inteligencia Artificial respetando la latencia requerida (<3s). |
| Final | Aplicación Móvil Funcional (Ejecutable APK - MVP) | Archivo ejecutable .apk del Producto Mínimo Viable (MVP) instalado y operativo en dispositivos móviles Android. | Constituye la evidencia principal del proyecto, demostrando la integración funcional de la cámara, el motor de IA, la agenda adaptativa de riego y la mascota virtual evolutiva. |
| Final | Repositorio Oficial de Código Fuente (GitHub) | Repositorio estructurado de código fuente (backend Django y frontend móvil) con historial de commits organizados por Sprints. | Permite auditar la calidad del código mediante estándares de Clean Code, el uso de buenas prácticas de desarrollo y el control de versiones formal del proyecto. |
| Final | Reporte de Aseguramiento de la Calidad y Pruebas (QA Report) | Documento que detalla los resultados de pruebas unitarias (PyTest), pruebas de integración de APIs y validación del mecanismo de resiliencia (Fallback). | Demuestra cuantitativa y cualitativamente que el software es estable, seguro, tolerante a fallas de red y cumple con todos los indicadores de rendimiento exigidos. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsables | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UI/UX) | Diseño de UI. | Realizar mockups de la interfaz de usuario, analizar la experiencia de usuario y reiterar hasta lograr un diseño el cual facilite el uso de la aplicación. | Figma | Semanas 5-6 (Hito 2) | Alberto Jesus Maulen Loyola | Requiere validación temprana con el equipo antes de pasar a implementación. |
| Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UI/UX) | Diseño de mascota virtual. | Creación de diseños iniciales para mascota virtual, virtualización de diseño final, animación de diseño virtualizado. | Blender, krita. | Semanas 5-6 (Hito 2) | Alberto Jesus Maulen Loyola / Diego Daille | Se requiere conocimiento de programas de animación. |
| Desarrollo de Soluciones Móviles y Multiplataforma | Implementación de UI. | Implementación de UI creada anteriormente a través de figma | Visual studio code, CSS, librería IONIC | Semanas 13-14 (Hito 4) | Diego Daille Alvarez | El equipo cuenta con años de experiencia en Front-end. |
| Integración de Tecnologías Emergentes (IA) | Implementación de la API. | Creación de back-end necesario para una correcta comunicación de la API con la aplicación . | Python, Django REST Framework, Postman, API Pl@ntNet | Semanas 9-10 (Hito 3) | Alberto Jesus Maulen Loyola | La API cuenta con documentación existente la cual facilita la implementación. |
| Desarrollo de Soluciones Móviles y Multiplataforma | Implementación de mascota virtual. | Implementación de conjunto de animaciones creadas anteriormente, implementación de logística necesaria para el correcto funcionamiento de la mascota. | Visual Studio Code, CSS, librería IONIC, JavaScript | Semanas 15-16 (Hito 4) | Alberto Jesus Maulen Loyola | Las animaciones ya fueron realizadas anteriormente fuera de CSS, agilizando el proceso. |
| Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario (UI/UX) | Implementación de sistema de rachas. | Implementación de logística necesaria para el funcionamiento del sistema de rachas. | JavaScript, librería IONIC, SQLite | Semanas 15-16 (Hito 4) | Alberto Jesus Maulen Loyola |  |
| Arquitectura y Diseño de Software | Diseño de Base de datos. | Diseñar una arquitectura de base de datos la cual cumpla con los requerimientos de la aplicación | SQLite | Semanas 5-6 (Hito 2) | José Delgado | La arquitectura actual no requiere una arquitectura compleja |
| Arquitectura y Diseño de Software | Implementación de base de datos con aplicación. | Creación de procesos necesarios a través del backend para el funcionamiento de la base de datos desde la aplicación | SQLite, javascript, python,html,css | Semanas 9-10 (Hito 3) | José Delgado |  |
| Arquitectura y Diseño de Software | Pruebas de calidad automatizadas | Creación de pruebas de calidad a través de software para asegurar la calidad del producto final | PyTest | Semanas 17-18 (Hito 5) | Diego Daille Alvarez / José Delgado |  |
| Gestión de Proyectos Informáticos y Aseguramiento de la Calidad | Exportación de aplicación a APK | Reparar cualquier error existente el cual pueda evitar que la aplicación se pueda exportar de manera correcta y realizar exportación. | NETBEANS | Semana 18 (Hito 5) | José Delgado |  |
| Gestión de Proyectos Informáticos y Aseguramiento de la Calidad | Pruebas de compatibilidad. | Realización de pruebas desde dispositivos móviles para asegurar que no existan problemas de compatibilidad | Dispositivos móviles. | Semanas 17-18 (Hito 5) | José Delgado |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de Requerimientos y Backlog | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño Arquitectura | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consolidación del Informe Fase 1 y Pitch APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [HITO 1] Aprobación Propuesta y Pitch APT |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado Interactivo UI/UX (Figma) |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructura Backend y DER PostgreSQL |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| API Visión por Computador e IA (Fallback) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [HITO 2] Validación Backend e IA Funcional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo App Móvil y Caché Local SQLite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas Unitarias (PyTest), Integración y QA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Despliegue Cloud (Render) y Generación APK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | x | X |
| [HITO 3] Entrega APK MVP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

4. Conclusions and Reflection in English

4.1 INDIVIDUAL CONCLUSIONS

José Delgado (Backend Architecture & Data Modeling) The architectural foundation of F.L.O.R.A. highlights the necessity of decoupling backend processing from mobile clients to guarantee low latency and high scalability. Designing the relational data model in PostgreSQL and configuring Django REST Framework enabled robust data integrity for user profiles, plant species, and irrigation schedules. Applying database normalization in third normal form (3NF) successfully eliminated redundancy and provided reliable API endpoints for seamless mobile integration.

Diego Daile Álvarez (Mobile Development & UI/UX Gamification) Implementing behavioral software engineering within the mobile interface proved essential for mitigating user churn in routine plant care. By engineering the evolutionary virtual pet and streak tracking system in React Native alongside SQLite local caching, the mobile client maintains high responsiveness and full offline capability. The UI/UX design successfully bridges complex plant diagnostics with an intuitive, habit-forming user experience.

Alberto Jesús Maulén Loyola (AI Integration & Quality Assurance) Integrating Computer Vision APIs alongside an automated fallback mechanism successfully achieved precise plant diagnostics within the target threshold of under 3 seconds. Implementing automated unit and integration test suites using PyTest ensured that API endpoints, error boundaries, and resilience mechanisms operate reliably under degraded network conditions. Systematic quality assurance confirmed system stability across all operational scenarios.

4.2 INDIVIDUAL REFLECTIONS

José Delgado (Backend Architecture & Data Modeling) Designing the core backend infrastructure for F.L.O.R.A. provided invaluable insights into production-grade system architecture. Translating theoretical database modeling into Django ORM allowed me to appreciate the trade-offs involved in query optimization and system scalability. Overcoming challenges related to data synchronization between cloud servers and offline mobile clients expanded my engineering capabilities, solidifying my ambition to specialize in backend development and cloud software engineering.

Diego Daile Álvarez (Mobile Development & UI/UX Gamification) Developing F.L.O.R.A.'s mobile application transformed my approach to user-centered software design. Translating behavioral gamification principles into functional UI components forced me to balance visual engagement with device resource management. Mastering local caching strategies in SQLite and mobile state management significantly built my technical confidence, confirming my passion for building high-impact mobile solutions that solve real human challenges.

Alberto Jesús Maulén Loyola (AI Integration & Quality Assurance) Leading the artificial intelligence integration and quality assurance workflows for F.L.O.R.A. challenged me to manage real-world system resilience. Establishing automated testing pipelines with PyTest reinforced that software quality is a continuous development discipline rather than a final checklist. Designing fallback mechanisms for external API dependencies enhanced my problem-solving maturity, confirming my aspiration to specialize in AI system integration and test automation.