## Slide 1
FLORA LIVING ORGANISM RECOGNITION ASSISTANT
F.L.O.R.A
Proyecto APT • Capstone • Sección 004D
José Delgado
Diego Daile Álvarez
Alberto Jesús Maulen Loyola

## Slide 2
DEFINICION
Aplicación móvil híbrida que integra Inteligencia Artificial y Visión por Computador para diagnosticar la salud de plantas domésticas, automatizar el riego y fomentar hábitos de cuidado mediante gamificación.
  Reconocimiento Visual (IA): clasifica especie y analiza luz/espacio del entorno.
  Motor de Factibilidad y Riego: calcula supervivencia y agenda adaptativa.
  Ludificación: mascota virtual evolutiva y sistema de rachas.
  Backend en Python/Django: usuarios, datos y notificaciones.

## Slide 3
PROBLEMATICA
Alta mortalidad de plantas domésticas por desconocimiento botánico y falta de constancia en el riego, en hogares urbanos de espacios reducidos y luz heterogénea.

## Slide 4
OBJETIVOS
  Diseñar arquitectura móvil y UI/UX con gamificación (mascota y rachas).
  Integrar Visión por Computador para clasificar especies y semillas.
  Implementar diagnóstico ambiental (luz y ubicación) para recomendaciones.
  Construir en Python/Django el servicio de riego y notificaciones.
  Validar el MVP con pruebas de integración, carga y usabilidad (QA).

## Slide 5
ALCANCES
Incluido en el MVP:
Reconocimiento visual de especies y semillas
Diagnóstico ambiental (luz y ubicación)
Agenda de riego adaptativa
Mascota virtual y sistema de rachas
Fuera de alcance:
E-commerce, redes sociales y entrenamiento de IA propio

## Slide 6
HITOS
  Sprint 0 – Requerimientos y Arquitectura: backlog, diagrama ER y wireframes UI/UX.
  Sprint 1 – Infraestructura Backend: entorno Python/Django y API RESTful base.
  Sprint 2 – IA y Visión Computador: clasificación de especies y cálculo de factibilidad.
  Sprint 3 – Frontend, Riego y Ludificación: app híbrida, mascota virtual y rachas.
  Sprint 4 – QA, Pruebas y Despliegue: pruebas de integración y empaquetado del MVP.

## Slide 7
CONCLUSIÓN
F.L.O.R.A. combina visión por computador y gamificación conductual para resolver un problema cotidiano real, integrando IA, arquitectura escalable y aseguramiento de calidad en una solución end-to-end que reduce la mortalidad vegetal doméstica.

## Slide 8
Gracias por su atencion